“创业医院HIS信息系统”

商用密码应用安全性改造项目需求文档

1. 目标业务系统：创业医院HIS信息系统
2. 改造目标：在规定时间内实施本次改造后，必须通过商用密码应用安全性测评（≥60分，且没有高风险项），理想目标是达到70分。
3. 实施要求：对业务系统“免改造”要求，或者无需业务系统厂商配合即可完成改造，如需业务系统配合改造请在方案中列出业务系统需改造的内容。改造工程不影响业务系统正常运行、无需停机（小于5分钟的服务重启类可以接受）。
4. 实施改造后，对业务系统的性能影响不得大于10%。
5. 改造方案中涉及的硬件设备需提供原厂3年质保服务，维保期过后，后续维保费用不超过该硬件成交价的5%。在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）设备安装、调试、维修等内容。
6. 提供质保期内的免费服务及管理软件升级，提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场）。
7. 设备保修期内一周如出现3次及以上停机或设备故障的，甲方有权要求退货或更换机器，所产生费用由乙方承担。当设备有重大级别提升时，乙方免费为设备进行软件升级。
8. 每年需进行4次的例行维护及巡检，并在重大保障时间点前提供专项巡检服务。
9. 本项目中涉及的软硬件设备需符合商用密码应用安全性改造要求，需提供有效期内的证书等相关佐证材料。
10. 改造方案中如涉及“创业医院HIS信息系统”和电子签名等信息系统改造的费用，需包含在内。
11. 商用密码应用安全性方案测评费用由厂家涵盖，且方案必须通过测评。
12. 商用密码应用安全性测评费用不涵盖在本次改造项目中。
13. 通过商用密码应用安全性测评前，如本次改造项目涉及增加软硬件等设备，这些费用由厂家承担。